## 3. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: … PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI-04 (còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại.),PBI-05 (chưa đạt điều kiện “review chéo” và điều kiện “kiểm thử trên máy tính và điện thoại”) |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Mở app , Dán số điện thoại đáng ngờ , Bấm “Kiểm tra” , Xem cảnh báo kèm lý do , Dán đường link đáng ngờ , Bấm “Kiểm tra” , Xem cảnh báo kèm lý do , Bấm “Gửi báo cáo” , Nhận xác nhận đã gửi. Người demo: Thu An (hoặc Gia Bình, Mai Lan) |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | - 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: “Khi nhìn cảnh báo và lý do hiển thị, anh/chị có hiểu ngay mình nên làm gì tiếp theo không? Chỗ nào khiến anh/chị còn phân vân?” - “Trong những lúc anh/chị hoặc người quen bị nghi lừa đảo, điều gì còn thiếu để anh/chị tin dùng app này trước khi chuyển tiền?” |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai,PBI-05,PBI-04 vẫn chưa đạt điều kiện |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai . Skateholders tự thao tác , xem demo rồi tự trao đổi , Product Owner đặt 2 câu hỏi mở, Developer ghi lại góp ý, Scrum Master điều phối để mọi người đều được nói. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai . Product Owner tóm tắt góp ý, cho biết sẽ đưa vào Product Backlog để xem xét và xếp thứ tự ưu tiên (không hứa làm ngay). Scrum Master chỉ nhắc thời gian và cách làm việc, chốt lại buổi họp. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Developer hoặc Scrum Master ghi nhận góp ý của chị Vy thành một mục trong Product Backlog (ví dụ “Chia sẻ cảnh báo cho người thân”). Product Owner xem xét giá trị, ước lượng cùng Developers rồi xếp thứ tự ưu tiên trong Backlog. Vì nằm ngoài Sprint Goal nên không hứa là sẽ làm ngay |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Đây là lỗi nên cần xử lý nghiêm túc . Ghi lỗi vào ProductBacklog rồi đánh giá mức độ ảnh hưởng , Dev sửa rồi review chéo và test theo DoD |